鄂尔多斯市东胜区供热源网分离实施意见

（试行）

为加快推进我区供热行业优质高效发展，解决供热末梢区域供热不达标、小区二网更新维修维护推进难、新入网用户协调难等突出问题，切实提升我区生态文明水平，建设美丽宜居城市，特制定本方案。

- 工作目标

通过供热体制改革，优化供热结构，加快热源、热网建设，逐步淘汰燃煤供热锅炉，同时加强规划设计，实现环网互补，实现国电、蒙泰、大兴供热主管网互联为“环状”管网，各个热源互为备用热源，实现资源互补、热量互通，达到水力平衡，最终形成供热体制科学合理、热源环保充足、热网互联互通、供热质量安全可靠、供热服务高效便民的供热体系。

一是由住房综合服务中心按照“厂网分离、统一调配、分级管理”的原则，逐步完成2座热电厂热网、2座区域锅炉供热企业、3家购买热源企业的热网、1家自备电厂、热源的整合；二是规范我区供热管网建设费征收及使用。

二、工作原则

（一）以“政府主导、统一规划、面向市场、分类实施”为原则，强化政府在供热领域的主导作用。

（二）以东胜区住房综合服务中心为主体。按照整合优先原则，购并并举、整合先行，通过划转、收购、入股及其他方式，对城市区域内的供热企业进行源网分离整合，按照边整合边清算的原则，同时进行整合后热网建设和运营管理。

（三）源网分离整合方式

按照供热企业性质、经营面积，采取划转、收购、入股及其他方式进行整合，资金由区住房综合服务中心实施市场化运作等融资手段解决。

1.国有企业采取划转、入股和其他方式进行整合；

2.非国有供热企业供热面积在100万平方米以下的，在评估后采取直接收购方式进行整合；

3.非国有供热企业供热面积在100万平方米以上的，在评估后采取收购、入股及其他方式进行整合。

三、供热现状

（一）现有供热企业概况

目前，我区现有供热企业8家，其中，热电联产供热企业2家（国电、蒙泰），自备电厂1家（鄂绒热电），区域锅炉供热企业2家（大兴、巨鼎），购买热源企业3家（惠和、金洲、东蒙）。涉及本次源网分离的供热企业按企业性质划分，国有企业2家（中央企业1家，区属国有企业1家），非国有企业6家；按供热面积划分，100万平方米以上6家，100万平方米以下2家。

（二）现状分析及存在问题

1.供热安全稳定方面。目前，我区供热管网建设的历史原因，造成供热管网各自为政、相互交叉，热网单独运行，互不相连，不能合理有效调配供热能力，既造成重复投资，又浪费了市政公共资源。这种供热模式缺乏安全性及可靠性，系统内唯一热源一旦出现故障，将没有其他热源予以补充，就会产生大面积停暖等现象。

2.一管到户方面。一是我区供热公司只服务到换热站，二次供热管网无人维修维护，因二次管网破裂导致停热的现象时有发生，老百姓反映极为强烈；二是自建换热站无人管理。所属供热公司收取暖费后，不承担其本应承担的责任以及运行费用，居民除了缴纳暖费后还需承担换热站的水、电及管网维护等费用，造成同城居民不同待遇，信访矛盾突出。

四、相关政策

（一）《鄂尔多斯市人民政府关于市政公用设施建设配套费征收有关事宜的通知》（鄂府发〔2012〕77号）文件精神“供热企业不得向用户收取管网建设费”。

（二）根据《鄂尔多斯市人民政府关于东胜地区及康巴什新区集中供热价格的批复》（鄂府函〔2008〕355号）及《鄂尔多斯市物价局关于东胜地区及康巴什新区集中供热销售价格的通知》（鄂价发〔2008〕152号）文件精神，采暖期居民供热价格为20.5元/平方米，上涨部分（6.00元/平方米）由市、区两级人民政府为居民补贴。

五、组织机构

为保障我区供热安全运行，提升供热服务质量，成立供热源网分离工作领导小组，组成人员如下：

组  长：刘凤云   区委副书记、政府区长

副组长：何万智   区委常委、区政府副区长

杨光耀   区委常委、区政府副区长

解怀君   区政府副区长

李晓东   区政府副区长

成  员: 李  茜   区司法局局长

高云胜   区财政局局长

高志亮   区住房和城乡建设局局长

王玉君   区审计局局长

谈盟源   区国资委主任

王生荣   自然资源分局局长

赵  旭   区规划服务中心主任

訾永斌   区住房综合服务中心主任

张金良   区住房综合服务中心副局长

郝玉军   区惠和供热公司董事长

领导小组负责总体协调推进供热源网分离工作，调度指挥各部门工作开展情况，研究解决工作中遇到的困难和问题。领导小组下设办公室，办公室设在区住房综合服务中心，办公室主任由区住房综合服务中心訾永斌主任兼任。

六、工作任务

1.确定运行模式，按照“厂网分离、统一调配、分级管理”的原则对热网进行整合。

牵头单位：区住房综合服务中心

责任单位：惠和供热公司

配合单位：司法局、财政局、审计局、国资委、自然资源分局、规划服务中心

完成时限：2021年1月30日

2.全面启动对源网分离的供热企业面积、资产、人员、管网建设改造、债务等的清查核定，做好投资测算工作并制定实施方案，选定审计评估单位，本次源网分离整合范围只限于热源厂、热网、换热站等能够合法依规进入资产审计、评估且与供热相关的经营性资产。

牵头单位：区住房综合服务中心

责任单位：惠和供热公司

配合单位：司法局、财政局、审计局、国资委、自然资源分局、规划服务中心

完成时限：2021年2月20日

3.对被整合的供热企业进行审计、评估。

牵头单位：国资委

责任单位：惠和供热公司

配合单位：司法局、财政局、住房和城乡建设局、审计局、自然资源分局、规划服务中心

完成时限：2021年4月30日

4.与源网分离整合的供热企业进行洽商、收购，政府专项投资和供热配套费投资（含开发企业投资建设的和入网时开发企业缴纳供热配套费）的管网和换热站在整合中不予补偿。

牵头单位：区住房综合服务中心

责任单位：惠和供热公司

配合单位：司法局、审计局、国资委、自然资源分局、规划服务中心

完成时限：2021年5月10日

5.与源网分离整合的供热企业签订合同、接管。

牵头单位：区住房综合服务中心

责任单位：惠和供热公司

配合单位：司法局、财政局、审计局、国资委、自然资源分局、规划服务中心

完成时限：2021年6月1日前完成

6.供热集团对管网立即进行互联互通，优化组合，首先保证居民正常按时用热，整合后的供热企业要高度重视，强化工作措施，加大工作力度，切实把温暖送到千家万户。

牵头单位：区住房综合服务中心

责任单位：惠和供热公司

配合单位：司法局、财政局、审计局、国资委、自然资源分局、规划服务中心

完成时限：2021年8月1日前完成

七、职责分工

1.住房综合服务中心负责供热企业源网分离及整合工作，确保整合工作稳妥有序推进。

2.住房综合服务中心负责督导源网分离工作及以后的供热工作，督促供热企业整理基础资料。

3.国资委负责国有资产处置工作；负责对源网分离工作中资产划转、收购、入股等过程进行监管。

4.财政局负责供热企业源网分离过程中资金保障工作。

5.司法局负责为供热企业源网分离提供法律、法规保障工作。

6.审计局负责供热企业源网分离过程审计工作。

7.自然资源局负责指导供热企业源网分离过程中规划、用地手续、土地置换核定、审批、土地出让和评估等工作。

8.规划服务中心负责指导供热企业源网分离过程中规划手续办理等工作。

八、保障措施

（一）提高认识。各相关单位要切实提高思想认识，将本次供热企业源网分离工作作为一项重要任务来抓；进一步强化组织领导、明确目标任务、细化实施方案、落实工作措施，高质、高效完成源网分离工作。

（二）明确责任。各相关单位要严格按照源网分离要求和责任分工，责任到人、精心组织、主动作为，确保按时完成各项任务。

（三）资金保障。按照政府主导、企业投资、市场运作的原则，多渠道筹措资金。一是积极争取国家财政政策综合示范资金；二是争取自治区政府供热管网改造和撤并整合小锅炉补助资金；三是市场化运作资金。建立政府、企业社会多元化投融资机制，拓宽融资渠道。

（四）强化监督。建立督查制度，领导小组定期组织对相关部门和单位工作落实情况进行督查，对于工作中责任落实不到位、推诿扯皮的单位和个人要严肃问责。