鄂尔多斯市全面推行

“蒙速办·一网办”工作实施方案

按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发全面推行“蒙速办·一网办”“蒙速办·掌上办”“蒙速办·一次办”“蒙速办·帮您办”工作实施方案的通知》（内政办发〔2021〕8号）要求，为全面落实自治区数字政府建设各项工作任务，推行“蒙速办·一网办”工作，提升全市网上政务服务能力和水平，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

(一)指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，全面践行以人民为中心的发展思想，以打造“蒙速办”政务服务品牌为抓手，全面推行“蒙速办·一网办”工作，持续深化“放管服”改革，不断优化营商环境，助力经济高质量发展。

(二)主要目标

以全面提升全市网上政务服务效能为目标，以打造一体化平台升级版为重点，夯实政务服务事项基础，按需打通用户、系统、数据和业务，推进线上线下政务服务流程再造、数据共享，形成一网受理、协同办理、综合管理为一体的“蒙速办·一网办”服务体系，实现政务服务网上可办、网上易办、网上好办。力争两年内实现90%以上的政务服务事项“一网通办”。

二、主要任务

（一）推动事项标准化建设。在夯实统一事项业务办理项成果的基础上，有序推进高频事项、复杂事项的申请材料最小颗粒化和情形化梳理工作，不断提升事项标准化程度和精细化梳理程度，确保同一事项名称、编码、依据、类型等基本要素统一。加强事项精细化梳理成果的推广应用，推动实现事项在自治区、市、旗区、苏木乡镇（街道）四级和线上线下多端体验一致、无差别受理、同标准办理。推动建立全市统一的公共服务事项清单，融合对接教育、医保、就业、社保、住房、民政、交通、公安、税务、司法、体育、扶贫、退役军人、残疾人、公共安全、城市管理等领域民生服务信息系统，多渠道、多维度提供标准统一的公共服务。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年12月底)

（二）提升一体化平台服务能力。以全区统一的行政权力事项清单为基准，推行“一套表单申请”服务，统筹整合市、旗区现有资源，推进线上线下深度融合，实现一网受理、协同办理、综合管理。基于办件库系统，按照“一人一档”“一企一档”模式，建设自然人、法人全生命周期专属空间；加快PC（个人计算机）端应用的梳理与接入，推动市直各有关部门按照相关标准规范完成总量不少于50个特色应用的接入工作，具备移动端办理条件的同步接入“蒙速办”移动政务服务平台，全面提升一体化平台的服务能力。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年12月底)

（三）强化市级业务平台对接。探索多种系统对接方式，加快推进市本级各业务系统与“综合一窗受理”系统的有效对接，依托自治区一体化政务服务平台，实现与各垂建业务系统网络、数据、业务、用户体系地对接，最终实现横向系统互联、纵向数据贯通，政务服务“一网通办”。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年12月底)

（四）加快推行“综合一窗受理”系统应用。推动线上线下深度融合，在市、旗区两级政务服务大厅全面启用“综合一窗受理”系统，推行“前台统一受理、后台分类办理、综合窗口出件”的“综合一窗”服务模式，推动实现审批部门事项“一窗受理”和专业区域事项“无差别办理”。（牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年9月底前）

（五）推动线上线下融合。推动全市各级部门专网与电子政务外网互联互通，将全市各级部门业务系统用户接入全区统一身份认证系统，实现各部门一体化平台审批人员可直接登录本部门业务系统进行操作。加快推动各审批系统办件数据通过数据共享机制，按需推送到各级审批部门。高频事项及办件量较大事项涉及的市公安、人力资源和社会保障、民政、交通运输、自然资源（不动产）、教育体育、税务、市场监督管理、卫生健康、医疗保障等部门，要通过鄂尔多斯市政务信息共享交换平台将相关办件数据推送到市一体化政务服务平台。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年12月底)

（六）推动网络延伸，构建“纵向到底、横向覆盖”的政务服务网络体系。按照自治区数字政府建设行动方案三年任务部署，完成市、旗区、苏木乡镇(街道)三级网络纵横覆盖，依托全区统一的电子政务外网，坚持“整合是原则、孤网是例外”，加快推进各政务部门业务专网迁移整合及融合互联。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年12月底)

（七）加快推进政务服务数据有序共享。依托自治区政务服务数据共享受理系统，加快对已有信息化数据目录数据资源挂接，建立我市政务信息资源目录管理体系，充分发挥一体化平台数据共享枢纽作用，满足基层一线数据共享需求和业务运转需要，实现共享数据使用全程留痕、可追溯，政务服务数据应汇尽汇。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年12月底)

（八）夯实统一支撑体系。配合自治区做好统一身份认证平台接入，实现政务信息系统“一次认证、全网通行”；扩大统一电子印章发放范围和应用领域，2021年底前实现政务服务部门电子印章应发尽发；落实《内蒙古自治区政务服务局关于加快推进电子证照对接及应用工作的通知》(内政服发〔2021〕8号)要求，加快部门电子证照批量签章和应用工作，有效归集电子证照数据，优先实现政务服务移动端关联的电子证照在办事过程中免提交，持续扩大电子证照应用范围和领域。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，市直各有关部门按职责分工负责，完成时限：2021年12月底)

（九）落实政务服务“好差评”制度。依托自治区一体化在线政务服务平台和全区统一政务信息资源共享平台，整合原有政务服务评价渠道，充分运用政务服务网、微信公众号、自助一体机、手机短信、好差评二维码、评价器等多种评价渠道进行评价评议。建立服务评价、实时上报、差评回访、整改反馈全流程闭环工作机制，做到“好差评”渠道全覆盖、信息全关联、数据全汇聚、结果全公开，持续提升政务服务水平，营造良好营商环境，增强企业和群众获得感。(牵头单位：市行政审批和政务服务局，责任单位：各旗区人民政府，完成时限：2021年9月底)

三、保障措施

（一）加强组织领导。各旗区、市直各有关部门要充分认识“蒙速办·一网办”建设工作的重要性和紧迫性，明确任务分工，强化部门协同，统筹予以推进。加大组织保障力度，精心安排部署，加强业务指导，有序推进改革工作，确保实现目标。

（二）强化责任担当。各旗区、市直各有关部门主要负责人作为第一责任人亲自抓、负总责，将“蒙速办·一网办”建设工作列入重要议事日程，建立工作机制，层层落实责任，细化任务分工，明确时间节点，积极摸索改革创新的切入点和突破口，确保工作强力有序推进。

（三）加强技术支持。市行政审批和政务服务局负责全市政务服务应用系统支撑，运用“蒙速办”政务服务平台提供各项功能，支持指导牵头单位、配合单位推进分散的政务服务信息系统互联互通、信息共享，并深化人脸识别、电子签名、电子证照等应用。

（四）强化监督评估。坚持目标导向、问题导向、结果导向，进一步突出重点任务，加强督促检查，严格跟踪问效。坚持真督实查，强化结果运用，将政务服务事项流程优化工作的相关情况列入重点督查事项，将“蒙速办·一网办”工作纳入年度旗区、市直部门深化“放管服”改革和政务服务绩效考核，确保各项工作落到实处、取得实效。

（五）做好宣传引导。充分利用报纸、广播、电视、网络、新媒体等载体，加大宣传力度，做好政策宣传解读，及时宣传报道相关典型做法和工作成效，促进相互学习借鉴。加强舆论引导，及时回应群众关切，广泛凝聚共识，营造良好改革氛围。